Programmierplan VivaMed

Stand: 28.12.2025 (aktuell)

# Aktueller Stand (bereits umgesetzt)

Home-Screen: Fachrichtung, Fall-Auswahl (inkl. Zufall), Prüfer-Ton, Schwierigkeit, Antwortmodus (Text/Voice), Prüferprofil, Start/Training/Fortschritt.

Simulation: Chat-UI, Phasen-Anzeige, Timer pro Runde, realistische Unterbrechungen (difficulty-basiert), Voice-Modus mit TTS (Prüfer spricht), Profil-Chip.

Examiner-Logik (rule-based): Phasenfragen + Follow-ups (Checklisten- und Format-Fokus), Eskalation (Level 1–3), Profil-Tuning über Zusatzfragen/Style.

Feedback: Score (gesamt + pro Phase), ✅ 3 Good + 3 Fix inkl. Beispielsätzen, fehlende Pflichtpunkte, automatische Drills.

Speicherung lokal: Sessions (für Progress) + Drills (für Training).

Progress: Übersicht (Ø Score, Filter nach Fach), letzte Sessions, Reset-Funktion.

Training: Filter, „Heute empfohlen“ (Top 3), Drill-Liste, ✓ erledigt (doneCount).

Drill-Player: Drill öffnen → Timer (60s/2min/3min), Self-Check, „Erledigt markieren“.

# 0) Positionierung

🟡 1-Satz Kernnutzen & Wedge-Nische (Konzept vorhanden, aber noch nicht als klare Home-Headline + Onboarding umgesetzt).

⬜ Primärmodus final festlegen (M3 vs. OSCE) + Wedge als Produktentscheidung (z.B. „M3-Realismus unter Druck“ / „Notfälle & Leitsymptome“).

⬜ Home-Copy: 1 Headline + 1 Subline + 3 Bullet-Vorteile + 1 Start-CTA (Time-to-value < 60s).

# 1) Core Experience

🟡 1 Tap → Fall starten (Start ist klar, Home ist aber noch recht „Konfig-lastig“).

🟡 Voice-first (TTS Prüfer spricht ist da; eigene Aufnahme/Mic-Button fehlt noch, aktuell Diktierfunktion als Workaround).

🟡 Phasen-Guide sichtbar (Phase als Chip da; Phase-Stepper/Anamnese als eigener Schritt fehlt).

🟡 Zeitdruck + Unterbrechen Toggle (Logik vorhanden über difficulty; expliziter Toggle/Schalter fehlt).

✅ Prüferprofil-Auswahl (Standard / Redflag / Guidelines / Communication / Rapidfire) inkl. sichtbarer Anzeige in Simulation.

✅ Fallback ohne Voice (Text) ist da.

# 2) Feedback-Loop

✅ Debrief in 1 Screen (Score + Phasen + Treffer/Fehler + Drills).

✅ 3 Good + 3 Fix jeweils mit Beispielsatz (coachiger, direkt nutzbar).

✅ Micro-Drills werden generiert & gespeichert; Training zeigt „Heute empfohlen“.

✅ Drill-Player (Timer/Flow/Self-Check) vorhanden.

⬜ Optional: Audio-Aufnahme/Playback für Drills (Opt-in) + Löschfunktion.

🟡 Scoring-Kategorien (aktuell checklist/keywords; noch nicht getrennt in Struktur/Red Flags/Priorisierung/Kommunikation/Management).

🟡 Checklisten-Engine: Keyword-Matching ✅; noch kein Intent-Matching und kein manuelles Override/„abhaken“.

✅ Progress-Loop: Sessions werden gespeichert und im Fortschritt sichtbar.

# 3) Differenzierungs-Features

✅ Prüferprofile wirken auf Stil + Zusatzfragen + Unterbrechungs-Timing (Rapidfire früher, Communication später etc.).

⬜ Coach-Logik (typische Fehler: zu früh festgelegt, fehlende Priorisierung, Overdiagnostics, fehlende Red Flags; soll konkrete Korrekturfragen auslösen).

⬜ Real-Life Noise (Patient schweift ab, emotional, Medikamentenliste, Nebenkriegsschauplätze).

⬜ Protokoll-/Uni-Modus (lokale Anpassung an typische Prüferfragen/Protokolle; „hard-to-copy“ Differenzierer).

# 4) Content-Scope

⬜ 20–40 A-Grade Fälle in der gewählten Nische (Qualität vor Quantität).

🟡 Fallstruktur: Vignette/Start + Checklist vorhanden; Erweiterungen fehlen (Lernziel, Red Flags, DDx Top 3, Minimum Diagnostik, Initiales Management, „Stand Monat/Jahr“).

⬜ Model Answer (45–60s) pro Fall (Text reicht initial).

⬜ Feedback-Button pro Fall (Qualitäts-Iteration).

# 5) Monetization & Paywall

⬜ Free vs Pro Umfang definieren (z.B. wenige Fälle + reduziertes Feedback free; Pro = volle Drills/Profiles/Progress).

⬜ In-App-Purchases + Restore Purchases + Paywall UX.

⬜ Fair Limits (später relevant bei KI-Kosten, z.B. „X volle Auswertungen/Tag“).

# 6) Vertrauen, Safety, Recht

⬜ Educational Disclaimer + kein klinischer Einsatz.

⬜ Datenschutz-Story (was lokal gespeichert wird, was nicht; Export/Löschen).

⬜ Audio/Recording Opt-in + löschen möglich (wenn Recording kommt).

⬜ „Fehler melden“ direkt aus Debrief/Feedback.

# 7) Retention

🟡 Heute-Plan: „Heute empfohlen“ Drills + Drill-Player vorhanden; Home-CTA „10-Minuten Plan“ (1 Fall + 1 Drill) fehlt.

⬜ Kompetenz-Fortschritt pro Skill (DDx, Diagnostik, Management, Kommunikation, Red Flags) als Kurven/Badges.

⬜ Wiederholungslogik (schwache Skills häufiger vorschlagen; spaced repetition).

⬜ Push/Reminder optional.

# Optik & Layout

✅ Ruhiger, konsistenter Look + Cards + Spacing/Theme (premium baseline).

⬜ Micro-Animationen (Start/Stop/Score/Erfolgsmomente).

🟡 Screen-Layouts: Home/Simulation/Feedback/Training sind gut; Home kann stärker „Coach Screen“ werden (Heute-Plan oben).

# Empfohlene Reihenfolge ab jetzt (kleine Schritte, schnell monetarisierbar)

✅ Simulation (Voice/Text) + Timer/Unterbrechung.

✅ Debrief 1-Screen + Score.

✅ Micro-Drills + „Heute empfohlen“.

✅ Drill-Player.

✅ 3 Good / 3 Fix mit Beispielsätzen.

✅ Prüferprofile (Stil + Timing).

⬜ Coach-Logik + Real-Life Noise (Differenzierung).

⬜ Skill-Fortschritt + Wiederholungslogik (Retention).

⬜ Content-Pipeline: 20–40 Fälle, Model Answers, Versionierung, Feedback pro Fall.

⬜ Paywall + IAP + Restore (Monetarisierung).

⬜ Später: KI-Engine (ohne UI-Redo; ExaminerEngine-Schnittstelle).

# Nächste 3 konkrete Schritte (empfohlen)

Coach-Logik v1: typische Fehler erkennen und profil-spezifische Nachfragen auslösen (ohne KI).

Home als Coach: „10-Minuten Plan“ Button + 1-click Start (Fall + Drill).

Skill-Fortschritt v1: aus Sessions/Feedback Skill-Scores ableiten + in Progress anzeigen.

Bzgl. EKG/Radiologie/Erklärungn:

VivaMed – Asset- & Lizenz-Übersicht (PTB-XL / NIH Chest X-ray / Servier Medical Art)

1) Darf ich diese Quellen kommerziell nutzen?

A) PTB-XL (PhysioNet) – EKG-Datensatz

- Lizenz: Creative Commons CC BY 4.0 (kommerziell erlaubt). physionet.org+1

- Du darfst reproduzieren, teilen, anpassen, auch kommerziell – mit Attribution + Lizenzlink + Hinweis auf Änderungen. physionet.org+1

- Wichtig: Keine zusätzlichen Einschränkungen (z.B. AGB/DRM, die die CC-Rechte am Material einschränken). Creative Commons+1

B) NIH Chest X-ray (ChestX-ray14) – Röntgenbilder

- Laut Google Cloud Doku: “There are no restrictions on the use”, aber es gibt Attributionsanforderungen:

  - Link zur NIH-Downloadseite

  - Zitation des CVPR-2017 Papers

  - NIH Clinical Center als Datenprovider nennen Google Cloud Documentation

- Außerdem: Über Google Cloud ist der Bucket Requester Pays (kann Kosten auslösen). Google Cloud Documentation

C) Servier Medical Art (SMART)

- Lizenz: CC BY 4.0 (kommerziell erlaubt) + klare Attributionsregeln, kein “Servier endorses you”. Servier Medical Art+2Servier Medical Art+2

- Servier sagt explizit: für Subscription/paid Plattform ok, solange Attribution passt. Servier Medical Art+1

2) “Ohne jedes einzelne Bild herunterladen” – was geht technisch wirklich?

Ganz ohne irgendeine Form von “Datenhaltung” geht es praktisch nicht, weil:

- Third-party-Links können verschwinden/Rate-Limited sein,

- du brauchst Performance/Cache/Offline-Option,

- du willst kontrollieren, welche Bilder du zeigst (Qualität, Didaktik, Labels).

Aber du kannst vermeiden, jedes Asset manuell zu laden – indem du es automatisiert ingestierst und dann on-demandan die App auslieferst.

Empfohlene Architektur (robust für eine App)

A) Build einmal eine “Asset-Pipeline” (Script)

- Script lädt Datensätze automatisiert (einmalig oder als Job),

- erstellt Thumbnails/optimierte Formate,

- lädt alles in deinen Storage (S3/GCS/R2) + CDN,

- erzeugt eine assets_manifest.json (Quelle/Lizenz/Attribution/IDs).

B) App lädt nur das, was gebraucht wird

- Trainer zeigt pro Fall 1 Bild → App lädt per HTTPS-URL (CDN),

- zusätzlich lokale Caches (z.B. 20 zuletzt genutzte Bilder).

Warum ich Hotlinking (direkt von NIH/PhysioNet/Servier) nicht empfehle

- keine Garantie für stabile Direkt-URLs / Terms / Performance

- Risiko, dass du gegen Nutzungs-/Traffic-Regeln verstößt

- du verlierst Kontrolle über Versionierung/Annotationen

Kurz: “Nicht manuell herunterladen” = ✅ (Pipeline).
“Gar nicht herunterladen/hosten” = ❌ (meist unzuverlässig).

3) Wie du PTB-XL sinnvoll einbindest (EKG), ohne “Bildsammlung” zu pflegen

Best Practice für EKG: Keine PNG-EKGs speichern, sondern EKG aus Rohsignal rendern

- Du speicherst (serverseitig) die PTB-XL Signaldateien (z.B. WFDB/Mat) und Metadaten.

- Beim Öffnen eines Falls:

  - Server rendert daraus ein PNG/SVG (oder liefert die Signaldaten + rendert in der App).

- Vorteil:

  - du brauchst keine Millionen Bildfiles,

  - du kannst Zoom, Paper-Speed, Gain, Kaliper-Messungen dynamisch machen.

Lizenz/Attribution bleibt CC BY 4.0, du gibst die Quelle in deinem Credits-Bereich an. physionet.org+1

4) Wie du NIH Chest X-ray einbindest (Röntgen)

Pragmatisch für MVP:

- Nimm nicht “112k Bilder”, sondern kuratiere z.B. 1.000–5.000 didaktisch starke Beispiele (oder sogar weniger).

- Pipeline:

  - Download/Import automatisiert

  - normalisieren (Größe, Kompression)

  - optional: Annotation overlays als separate Layer (nicht ins Original “einbrennen”)

Attribution-Pflichten (unbedingt einhalten):

- Link zur NIH Downloadseite

- Paper-Zitat

- NIH Clinical Center als Provider nennen Google Cloud Documentation

5) Wie du Servier Medical Art einbindest (Illustrationen/Schemata)

- Du kannst SMART-Illustrationen als:

  - Erklärgrafiken in Debriefs (“Patho-Schema”),

  - UI-Grafiken für Untersuchungsschritte,

  - Lernkarten/Drills verwenden.

- Servier gibt sogar fertigen Attributions-Text. Servier Medical Art+1

6) Attribution in der App: Muss es pro Bild sein?

Grundregel (CC BY 4.0)

Du musst angemessen kreditieren, Lizenz verlinken und Änderungen angeben – “in any reasonable manner”. Creative Commons+1
Das bedeutet: Nein, nicht zwingend auf jedem einzelnen Bild, wenn es in deinem Medium unpraktisch wäre – eine gut auffindbare Credits/Licenses-Seite ist meist “reasonable”.

Was ich für VivaMed empfehle (sauber + nutzerfreundlich)

MUSS (Minimum, sehr empfehlenswert)

- Einstellungen → “Credits & Lizenzen”

  - Abschnitt “Datasets & Medical Images”

  - Abschnitt “Illustrations”

  - pro Quelle: Name, Link, Lizenzlink, Required acknowledgements, Hinweis ob du geändert hast

- In jedem Trainer-Modul ein “ℹ︎ Info”-Dialog

  - “Bilderquelle & Lizenz” (1–2 Zeilen) + Link zu Credits-Seite

SOLL (noch sauberer)

- Pro Bild/Fall eine interne Referenz

  - z.B. “NIH Image ID: XXXXX.png” im Info-Dialog (nicht unbedingt sichtbar im UI, aber verfügbar)

- AGB/ToS carve-out

  - “Drittinhalte unterliegen ihren jeweiligen Lizenzen; für diese gelten nicht unsere ‘no copy’-Klauseln.”

  - Hintergrund: CC BY untersagt zusätzliche Restriktionen. Creative Commons+1

7) Konkrete “Credits”-Texte (Copy/Paste-Vorlagen)

Servier Medical Art (SMART) – empfohlene Formulierung

Servier selbst empfiehlt z.B.:

“Image(s) provided by Servier Medical Art (https://smart.servier.com), licensed under CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).” Servier Medical Art+1

PTB-XL (PhysioNet) – minimal korrekt

- “PTB-XL ECG Dataset (PhysioNet) – licensed under CC BY 4.0 (link).” physionet.org+1

- Plus: Paper/DOI (in Credits oder “References”)

NIH Chest X-ray – minimal korrekt (nach Anforderungen)

- Link zur NIH Downloadseite

- Zitation des CVPR-2017 Papers

- “Data provider: NIH Clinical Center” Google Cloud Documentation

8) Compliance-Checkliste (damit du nachts ruhig schläfst)

Daten/Assets

- Für jede Quelle: Lizenztyp, Quelle-URL, Datum, Version/DOI im assets_manifest.json dokumentiert

- Für jede Änderung: “resized/compressed/annotated” notiert (für CC BY Änderungen angeben) Creative Commons+1

- Keine Logos/Marken so verwenden, dass es nach “endorsed by …” aussieht (Servier betont das) Servier Medical Art+1

In-App UI

- “Credits & Lizenzen” Seite gut auffindbar (Einstellungen/Info)

- Pro Modul (EKG/Röntgen/Illustrationen) ein ℹ︎ “Quelle & Lizenz” Dialog

- In AGB/ToS: Drittinhalte sind ausgenommen von restriktiven Copy-Klauseln (CC BY “no additional restrictions”) Creative Commons+1

Technik

- Nicht hotlinken; eigenes CDN/Storage

- Nur “on-demand” laden + Cache

- Requester-Pays bei Google Cloud NIH Bucket vermeiden, außer du willst bewusst GCP-Kosten tragen