Stand 28.12.2025 mittags

0) Positionierung

- 🟡 1-Satz Kernnutzen & Wedge-Nische (klar als Konzept, aber noch nicht als Onboarding/Copy in der App umgesetzt)

ToDo Konkurrenzfähigkeit

- ⬜ Primärmodus festlegen (M3 vs OSCE) + “Wedge” bewusst als Produktentscheidung (z.B. Innere Notfälle/Leitsymptome unter Druck)

ToDo Konkurrenzfähigkeit

Nächster konkreter Schritt: 1 Home-Headline + 1 Subline + 3 Bullet-Vorteile + 1 „Start“-CTA (Time-to-value < 60s).

ToDo Konkurrenzfähigkeit

1) Core Experience

- 🟡 1 Tap → Fall starten (du hast eine klare Home-Konfig + Start, aber noch eher „Konfig-lastig“)

ToDo Konkurrenzfähigkeit

- 🟡 Voice-first: du hast „voice mode + Prüfer spricht“ ✅, aber kein eigener Mic-Button/Recording (aktuell Diktierfunktion als Workaround)

ToDo Konkurrenzfähigkeit

- 🟡 Phasen-Guide sichtbar: Phase wird angezeigt (Chip), aber kein Phase-Stepper und (noch) nicht die im Doc genannte Abfolge inkl. Anamnese als eigener Schritt

ToDo Konkurrenzfähigkeit

- 🟡 Zeitdruck + Unterbrechen Toggle: Zeitdruck/Unterbrechungen existieren über Difficulty-Logik, aber noch kein expliziter Toggle

ToDo Konkurrenzfähigkeit

- ✅ Fallback ohne Voice (Text) ist da

ToDo Konkurrenzfähigkeit

2) Feedback-Loop

- ✅ Debrief in 1 Screen (Score + Listen + Drills) ist da

- 🟡 Scoring-Kategorien: aktuell vor allem checklist/keywords → noch nicht getrennt in „Struktur/Red Flags/Priorisierung/Kommunikation/Management“

ToDo Konkurrenzfähigkeit

- ⬜ 3 Good + 3 Fix jeweils mit Beispielsatz (sehr kaufentscheidend!)

ToDo Konkurrenzfähigkeit

- 🟡 Checklisten-Engine: Keyword-Matching ✅, aber kein „manuell abhaken“-Override und kein Intent-Matching

ToDo Konkurrenzfähigkeit

- ✅ Micro-Drills werden generiert & gespeichert + Training zeigt “Heute empfohlen”

ToDo Konkurrenzfähigkeit

- 🟡 Drill-Experience: Liste + „Erledigt“ ✅, aber noch kein echter „Drill-Player“ (Timer/Flow/Audio)

ToDo Konkurrenzfähigkeit

3) Differenzierungs-Features

- 🟡 Prüfer-Stile: Grundton (freundlich/neutral/streng) + Unterbrechungen über Schwierigkeit ✅, aber noch keine „Profile“ (Red-Flag-Hunter, Leitlinien-Fan etc.)

ToDo Konkurrenzfähigkeit

- ⬜ Coach-Logik (zu früh festgelegt, keine Priorisierung, Overdiagnostics etc.)

ToDo Konkurrenzfähigkeit

- ⬜ Real-Life Noise (Patient schweift ab, emotional, Medikamentenzettel, Nebenkriegsschauplätze)

ToDo Konkurrenzfähigkeit

4) Content-Scope

- ⬜ 20–40 A-Grade Fälle in der Nische (je nachdem, wie viele ihr wirklich schon habt)

ToDo Konkurrenzfähigkeit

- 🟡 Fallstruktur: du hast Vignette/Start + Checklist. Noch fehlen typischerweise: „Lernziel“, „Red Flags“, „DDx Top 3“, „Minimum Diagnostik“, „Initiales Management“ als klar getrennte Felder + “Stand Monat/Jahr”

ToDo Konkurrenzfähigkeit

- ⬜ Model Answer (45–60s) pro Fall (Text reicht erstmal)

ToDo Konkurrenzfähigkeit

- ⬜ Feedback-Button pro Fall (Qualität/Iteration)

ToDo Konkurrenzfähigkeit

5) Monetization & Paywall

- ⬜ Free vs Pro Umfang (2–3 Fälle free, reduziertes Feedback, Pro = volle Drills/Profiles)

ToDo Konkurrenzfähigkeit

- ⬜ In-App-Purchases + Restore Purchases + Paywall UX

ToDo Konkurrenzfähigkeit

- ⬜ Fair Limits (z.B. „X volle Voice-Auswertungen/Tag“) – später relevant wegen KI-Kosten

ToDo Konkurrenzfähigkeit

6) Vertrauen, Safety, Recht

- ⬜ Educational Disclaimer + kein klinischer Einsatz

ToDo Konkurrenzfähigkeit

- ⬜ Datenschutz-Story (was lokal gespeichert wird, was nicht)

ToDo Konkurrenzfähigkeit

- ⬜ Audio/Recording Opt-in + löschen möglich (wenn wir echtes Recording bauen)

ToDo Konkurrenzfähigkeit

- ⬜ “Fehler melden” direkt aus Debrief

ToDo Konkurrenzfähigkeit

7) Retention

- 🟡 Heute-Plan: wir haben bereits „Heute empfohlen“ Drills (guter Start), aber noch keinen 10-Min Plan (1 Fall + 1 Drill) als Home-CTA

ToDo Konkurrenzfähigkeit

- ⬜ Kompetenz-Fortschritt pro Skill (DDx, Red Flags etc.) – Progress ist da, aber noch nicht als „Skill-Kurven“

ToDo Konkurrenzfähigkeit

- ⬜ Wiederholungslogik (schwache Skills häufiger vorschlagen)

ToDo Konkurrenzfähigkeit

- ⬜ Push/Reminder optional

ToDo Konkurrenzfähigkeit

Optik & Layout

- ✅ Ruhiger, konsistenter Look + Cards + Spacing/Theme ist da (stabiler „premium baseline“)

ToDo Konkurrenzfähigkeit

- ⬜ Micro-Animationen (Start/Stop/Score)

ToDo Konkurrenzfähigkeit

- 🟡 Screen-Layouts: Home/Simulation/Feedback sind schon stark in die Richtung, aber Home kann noch stärker „Coach Screen“ werden (Heute-Plan oben)

ToDo Konkurrenzfähigkeit

Meine empfohlene Reihenfolge ab jetzt (kleine Schritte, schnell monetarisierbar)

Die Reihenfolge deckt sich mit deinem “Reihenfolge”-Abschnitt – wir sind schon mitten drin.

ToDo Konkurrenzfähigkeit

- ✅ Simulation (Voice/Text) + Timer/Unterbrechung (haben wir)

- ✅ Debrief 1-Screen + Score (haben wir)

- ✅ Micro-Drills + “Heute empfohlen” (haben wir)

- ⬜ Drill-Player (macht Training „süchtig“/wirksam)

- ⬜ 3 Good / 3 Fix mit Beispielsätzen (extrem zahlungsrelevant)

ToDo Konkurrenzfähigkeit

- ⬜ Prüferprofile + Real-Life Noise (Differenzierung)

ToDo Konkurrenzfähigkeit

- ⬜ Paywall + IAP + Restore (Monetarisierung)

ToDo Konkurrenzfähigkeit

- ⬜ Skill-Fortschritt + Wiederholungslogik (Retention)

ToDo Konkurrenzfähigkeit

- ⬜ Content: 20–40 A-Grade Fälle + Model Answer + Versionierung

ToDo Konkurrenzfähigkeit

- ⬜ Später: KI-Engine (ohne UI-Redo)