# VivaMed – Status & ToDo (UI + MVP)

Stand: 28.12.2025

Legende: ✅ erledigt   🟡 teilweise/V1   ⬜ offen

# 0) Snapshot – wo wir gerade stehen

VivaMed hat eine funktionierende Core-Loop (lokal gespeichert): Home (Coach) → Simulation → Feedback → Drills → Training/DrillPlayer → Progress/Plan. Das UI ist auf „Pastellwelten + Premium-Komponenten“ umgestellt (CasePrep-ish: ruhige Hintergründe, weiße Cards, 1 Primary CTA).

# 1) ✅ Erledigt – Design System & Infrastruktur

## 1.1 Pastellwelten (Section-Theming)

src/theme/sectionTheme.ts: AppSection + SECTION_THEMES (home/plan/simulation/trainer/progress/library/settings).

src/theme/SectionThemeContext.tsx: SectionThemeProvider + useSectionTheme.

src/components/ThemedScreen.tsx: Pastell-Background + „soft wash“, nutzt Screen backgroundColor.

Wichtig: Dateiname sectionTheme.ts (ohne „s“) – Imports müssen exakt passen.

## 1.2 Screen-Shell (Safe Area + Background)

src/components/Screen.tsx unterstützt backgroundColor.

SafeAreaView-Warnung behoben: SafeAreaView kommt aus react-native-safe-area-context (statt react-native).

Falls nötig: App Root mit SafeAreaProvider wrappen.

## 1.3 Premium-Komponenten (Design Tokens konsistent)

Card: weiche Shadows, zarter Border, optional accent + padding (sm/md/lg).

VButton: Varianten cta / outline / ghost (Primary CTA global orange, Secondary soft, Links ghost).

Chip: selected + tone + optional onPress (keine Extra-Pressables nötig).

SelectField: tinted Box, optional hint/disabled.

ChatBubble: Premium-Bubbles (Student tinted, Examiner white + shadow).

# 2) ✅ Erledigt – Core-Loop & Screens (MVP)

## 2.1 Core Flow

Home als Coach: Tagesplan (Fall + Drill), Neu würfeln, Plan-Shortcut, Quick Actions.

Simulation: Phasen/Timer, Difficulty-basierte Unterbrechungen, Voice-Modus (TTS), Prüferprofile.

Feedback: Score gesamt + pro Phase, Good 3 / Fix 3, fehlende Pflichtpunkte als Checkliste, Drill-Generierung + 1-Tap Start.

Training: Empfohlen (Fokus), Filter (Fokus/Offen/Fach), 1-Tap Drill Start.

DrillPlayer: Timer (60/120/180s), Self-Check, „Erledigt“ markiert doneCount + Streak/Plan-Haken.

Progress: Stats, Skills als Bars, Streak/Badges, Filter, letzte Sessions, Reset.

Plan: Prüfungsdatum/Settings, adaptiver Tagesplan, Generalprobe-Modus (<= 7 Tage).

## 2.2 Zusätzliche Screens (UI „premium“/Themed)

TrainerHub: Premium Cards + Quick Tiles (trainer section).

EKG-Trainer: Coming-Soon Screen im Premium-Look (trainer section).

Röntgen-Trainer: Coming-Soon Screen im Premium-Look (trainer section).

Credits & Lizenzen: Premium Layout + Link-Cards (settings section).

Onboarding: 3-Step Setup im Premium-Look (home section).

# 3) 🟡/⬜ Offene Punkte – aktuelle ToDo-Liste

## 3.1 UI-Finish (damit Optik wirklich „fertig“ ist)

⬜ FeedbackScreen, PlanScreen, DrillPlayerScreen vollständig auf ThemedScreen + neue Tokens umstellen (kein Screen mehr mit altem Look).

⬜ ChatComposer auf Premium bringen (tinted input, safe-area spacing, send button als VButton-Look).

⬜ Action-Hygiene: pro Screen genau 1 Primary CTA; Secondary als outline; Links als ghost (keine Button-Lawinen).

⬜ Import-Hygiene: keine Mischung aus ../theme und ../theme/colors – einheitlich halten.

⬜ Optional: Bottom Tabs (Home / Simulation / Trainer / Fortschritt); Settings/Credits als Icon/Screen.

## 3.2 Streak & Badges (Retention v1 polish)

🟡 Badges/Unseen-Flow: auf Home klarer zeigen (kleiner Badge-Teaser), Progress bleibt Haupt-Übersicht.

⬜ 3–5 einfache neue Badges hinzufügen (z.B. „7 Tage“, „DDx-Fokus“, „Red Flags“).

⬜ Kleine Copy-Politur: Tagesziel sichtbar („1 Fall + 1 Drill“) auf Home/Progress/Plan konsistent.

## 3.3 Trainer-Inhalte (EKG / Röntgen v1)

⬜ EKG v1: 10–20 Kernfälle als Cards (Befund → Interpretation → Top-Fragen → Red Flags).

⬜ Röntgen v1: 10–20 Kernfälle (Textfälle oder Bilder später) + Befundsprache + typische Fallen.

⬜ Danach: Daten/Assets sauber anbinden (keine Hotlinks) + Credits pro Modul final.

## 3.4 Content-Pipeline (Fälle)

⬜ 10 Pilot-Fälle (A-Grade) + Model Answer (45–60s) pro Fall.

🟡 Fallstruktur erweitern (Lernziel, Red Flags, Top-DDx, Minimum Diagnostik, Initial-Management, Stand Monat/Jahr).

⬜ Feedback-Button pro Fall + Versionierung/Changelog (klein, aber wichtig).

## 3.5 Recht/Trust/Release-Prep

🟡 Educational Disclaimer existiert (Credits) – später zusätzlich in Settings sichtbar machen.

⬜ Datenschutz-Story komplett: Export/Löschen klar, was NICHT gespeichert wird.

⬜ Falls Audio/Recording kommt: Opt-in + Löschen + Hinweistext.

# 4) Nächste 7 Schritte (empfohlen, in dieser Reihenfolge)

1) UI-Finish: Feedback + Plan + DrillPlayer auf ThemedScreen (damit alle Screens konsistent sind).

2) ChatComposer Premium (letzter sichtbarer UI-Baustein).

3) Streak/Badges polish (Home-Teaser + 3–5 neue Badges).

4) EKG v1 Content (10 Kernfälle) + Mini-Flow (Next/Random/Favorit optional).

5) Röntgen v1 Content (10 Kernfälle) + Befundsprache-Schema.

6) 10 Pilot-Fälle (Wedge) + Model Answers.

7) Credits/Lizenzen final prüfen + Asset-Plan (keine Hotlinks).

# 5) Arbeitsmodus (für den nächsten Chat)

Ich kann nicht programmieren – bitte immer komplette Dateien liefern (Copy/Paste: Datei öffnen → Cmd+A → einfügen → Cmd+S). Bei Bugs: direkt korrigierte Komplettdatei liefern (nicht „prüfe mal…“). Technischer Kern: ThemedScreen + sectionTheme.ts + SectionThemeContext.tsx; Screen.tsx unterstützt backgroundColor; SafeAreaView kommt aus react-native-safe-area-context.