VivaMed – Programmierplan & ToDo (zusammengeführt)

Stand: 28.12.2025 (aktualisiert inkl. UI/Design-System „Pastellwelten“ + Premium-Komponenten)

Legende: ✅ umgesetzt   🟡 teilweise / V1   ⬜ offen

# 0) Snapshot – wo wir gerade stehen

VivaMed hat jetzt eine funktionierende Core-Loop: Home (Coach) → Simulation → Feedback → Drills → Training/DrillPlayer → Progress/Plan. Der Plan ist adaptiv (Fokus-Skill, empfohlene Difficulty/Prüferprofil) und läuft komplett lokal.

✅ Home als Coach: „10-Minuten-Plan“ (Fall + Drill), inkl. Neu-Würfeln und Plan-Shortcut

✅ Simulation: Phasen, Timer, Difficulty-basierte Unterbrechungen, Voice-Modus (TTS), Prüferprofile sichtbar

✅ Examiner-Engine: Follow-ups (Checkliste + Format), Eskalation (Level 1–3), Profil-Styling

✅ Coach-Logic v1: typische Fehler triggern Zwischenfragen (red flags, overdiagnostics, etc.)

✅ Feedback: Score gesamt + pro Phase, 3 Good/3 Fix mit Beispielen, fehlende Pflichtpunkte als Checkliste, 1-Tap Drill Start

✅ Speicherung lokal: Sessions (Progress) + Drills (Training) + Plan/Settings (Prüfungsdatum, Tage/Woche)

✅ Training V2: Empfohlen (Fokus), Filter (Fokus/Offen/Fach), 1-Tap Drill Start, Plan-Drill wird als erledigt markiert

✅ Progress V2: Übersicht (Stats), Skills als Bars, Streak/Badges, Filter-Pills, letzte Sessions (lokal).

✅ UI/Design System v1: Pastellwelten je Bereich (ThemedScreen/SectionThemeContext) + Premium-Komponenten (Card/Chip/SelectField/VButton/ChatBubble).

# 1) Aktueller Stand (bereits umgesetzt)

## 1.1 Core Screens & Navigation

✅ HomeScreen: Fachrichtung, Fallwahl (inkl. Zufall), Prüfer-Ton, Schwierigkeit, Antwortmodus (Text/Voice), Prüferprofil, CTAs

✅ Coach-Karte auf Home: heutiger Plan (Fall + Drill), Fokus/Profil/Difficulty, Neu-Würfeln, Plan-Shortcut

✅ SimulationScreen: Chat-UI, Phase-Chip, Timer/Pressure, Unterbrechungen, TTS im Voice-Modus

✅ FeedbackScreen: Debrief (Score/Phasen), Pflichtpunkte-Checkliste, Drill-Generierung & 1-Tap Drill Start

✅ TrainingScreen: Empfohlener Drill + Liste/Filter + Start in DrillPlayer

✅ DrillPlayerScreen: Timer (60s/2min/3min), Self-Check, „Erledigt“ (doneCount)

✅ ProgressScreen: Stats, Skill-Chips, Filter, letzte Sessions, Reset

✅ PlanScreen: Prüfungsdatum/Settings, heutiger adaptiver Plan, Generalprobe-CTA (wenn <= 7 Tage)

## 1.2 Examiner- & Coach-Logik

✅ Phasenfragen (Intro/DDx/Diagnostik/Management/Closing) abhängig von Schwierigkeit

✅ Follow-ups: checklistbasiert (fehlende Pflichtpunkte) + formatbasiert (zu lang → 3 Stichpunkte, DDx → Pro/Contra)

✅ Eskalation: Level 1–3, danach weiter zur nächsten Phase

✅ Prüferprofile: Standard/Redflag/Guidelines/Communication/Rapidfire (Styling + Timing)

✅ Coach-Interruption v1: erkennt typische Muster (premature commitment, missing red flags, overdiagnostics, no prioritization, missing first steps, communication blindspot)

## 1.3 Datenhaltung (lokal)

✅ Sessions: Speicherung + Auswertung für Progress

✅ Drills: Speicherung + Filter/Anzeige im Training

## 1.4 UI/Design System (Pastellwelten + Premium UI)

Ziel: ruhige, „premium“ Optik wie CasePrep (ohne 1:1 Kopie). Pastell ist nur Atmosphäre (Screen-Background), Inhalte bleiben klar in weißen Cards. Primary CTA bleibt global orange.

✅ ThemeRegistry: src/theme/sectionTheme.ts (Bereich -> Tokens: bg, bg2, tint, border).

✅ Theme-Context: src/theme/SectionThemeContext.tsx (SectionThemeProvider + useSectionTheme).

✅ Wrapper: src/components/ThemedScreen.tsx (setzt Pastell-Hintergrund/soft wash; nutzt Screen backgroundColor).

✅ Screen.tsx: unterstützt Prop backgroundColor (SafeArea/Container korrekt).

✅ Komponenten vereinheitlicht: Card (accent/padding), Chip (selected/onPress), SelectField (tinted/hint/disabled), VButton (cta/outline=soft/ghost + leftIcon), ChatBubble (premium, student tinted).

🟡 Screens auf neues UI umstellen: ProgressScreen fertig; Simulation/TrainerHub/Training Codes wurden bereitgestellt und sollten im Projekt eingefügt/validiert werden.

⬜ Restliche Screens: Home/Feedback/Plan/DrillPlayer/EKG/Röntgen/Settings konsequent auf ThemedScreen + neue Buttons/Cards bringen.

⚠️ Wichtig: Dateiname ist sectionTheme.ts (ohne „s“). Imports müssen exakt passen.

✅ Plan: Tagesplan, Drill-done-Flag, Settings (Prüfungsdatum, Tage/Woche, Wahlfach/Losfach)

# 2) Offene Punkte – „was noch fehlt“ (aktualisiert)

## 2.1 Positionierung & Onboarding

🟡 Streak + Badges v1: Logik vorhanden; Anzeige mindestens im Progress (Feinschliff + mehr Badges + klarere Platzierung auf Home).

⬜ Onboarding (45 Sekunden): Fach → Prüfungsdatum → Zeitbudget → Start 1. Fall

🟡 Home weniger konfig-lastig machen (Advanced Settings einklappbar; Coach-CTA dominiert)

## 2.2 Core Experience (CasePrep-Parity)

🟡 Voice-first mit eigener Aufnahme/Mic (nicht nur TTS; optional Audio-Upload/Playback im Drill)

🟡 Expliziter Toggle „Zeitdruck/Unterbrechen“ (derzeit implizit über Difficulty)

⬜ Phase-Stepper/Anamnese als eigener geführter Schritt (optisch wie OSCE/Guide)

## 2.3 Feedback & Scoring

🟡 Scoring-Rubrik trennen: Struktur / Red Flags / Priorisierung / Kommunikation / Management (statt nur Keywords)

🟡 Checklisten-Engine: Intent-Matching (V2) + manuelles Override/„als gelernt markieren“ (persistente Checkliste)

⬜ „Fehler melden“ direkt aus Debrief pro Fall/Item

## 2.4 Retention (Premium-Gefühl)

⬜ Streak (Tagesziel erfüllt: Fall + Drill) + Badges pro Skill

⬜ Kurven/Trends pro Skill (7/30 Tage) im Progress-Dashboard

🟡 Spaced-Repetition: schwache Skills häufiger vorschlagen (Basis ist da, aber noch ohne echte Wiederholungslogik)

⬜ Optional: Push/Reminder (Opt-in)

## 2.5 Differenzierungs-Features (hard-to-copy)

🟡 Real-Life Noise: Patient schweift ab, emotional, Medikamentenliste, Nebenkriegsschauplätze

⬜ Protokoll-/Uni-Modus: lokale Anpassung an typische Prüferfragen/Protokolle (Moat)

⬜ Mini-EHR & Dokumentationstraining: Untersuchungen anfordern → Befunde interpretieren → Übergabe/Doku (verkaufsstark)

⬜ Prüfungsstation/OSCE-Modus (Stationen rotieren, kurze Bewertung)

## 2.6 Content-Scope

⬜ 20–40 A-Grade Fälle für die gewählte Wedge-Nische (Qualität vor Quantität)

🟡 Fallstruktur erweitern: Lernziel, Red Flags, Top-DDx, Minimum Diagnostik, Initial-Management, Stand Monat/Jahr

⬜ Model Answer (45–60s) pro Fall (Text reicht initial)

⬜ Feedback-Button pro Fall + Versionierung/Changelog

## 2.7 EKG/Röntgen/Trainer-Module

## 2.10 UI/Design Konsistenz (Premium UI Rollout)

⬜ Alle Hauptscreens auf Pastellwelten umstellen: Home(home), Simulation(simulation), TrainerHub/Training/DrillPlayer(trainer), Progress(progress), Plan(home/plan).

⬜ Action-Hygiene: pro Screen max. 1 Primary CTA; Secondary als soft; Links als ghost (keine Button-Lawinen).

🟡 Premium UI Rollout: Pastellwelten + Komponenten sind da; restliche Screens konsistent umstellen (siehe 2.10).

⬜ Global: alte Chip/Pressable-Muster ersetzen durch Chip(selected/onPress).

⬜ ChatComposer/Input-Leiste „premium“ (Padding, Border, Background; optional Mic/Send-Icon später).

⬜ Typografie/Imports vereinheitlichen: keine Mischung aus ../theme und ../theme/colors, wenn ../theme nicht (mehr) gepflegt wird.

⬜ Optional später: Bottom Tabs (Home / Simulation / Trainer / Fortschritt), Settings/Credits als Icon/Screen.

🟡 Module/Screens sind vorbereitet – Content-Pipeline und didaktische Flows müssen finalisiert werden

⬜ Lizenz/Credits-Seite in der App + Attribution-Info pro Modul (EKG/Röntgen/Illustrationen)

⬜ Asset-Pipeline: ingest → thumbnails → CDN → assets_manifest.json (keine Hotlinks)

## 2.8 Monetization & Paywall

⬜ Free vs Pro vs Premium definieren (Fälle/Drills/Profiles/Plan/Trainer)

⬜ Paywall UX + In-App Purchases + Restore Purchases

⬜ Fair Limits (bei späterer KI): z.B. X Auswertungen/Tag

⬜ B2B: Team-/Kurs-Lizenzen + einfaches Admin-Dashboard (Revenue-Hebel)

## 2.9 Vertrauen, Safety, Recht

⬜ Educational Disclaimer (kein klinischer Einsatz) + Safety Copy

⬜ Datenschutz-Story: lokal gespeichert, Export/Löschen, was NICHT gespeichert wird

⬜ Audio/Recording Opt-in + löschen möglich (wenn Recording kommt)

# 3) Empfohlene Reihenfolge ab jetzt (kleine Schritte, schnell monetarisierbar)

✅ Core-Loop fertig (Simulation → Debrief → Drills → Training → Progress/Plan)

🟡 Streak + Badges: v1 teils umgesetzt; als nächstes Feinschliff + mehr Badges + Platzierung auf Home.

⬜ Paywall/IAP (erst wenn Free/Pro Umfang sauber definiert ist)

⬜ Content-Pipeline: 20–40 Fälle + Model Answers + Versionierung

⬜ Trainer-Packs (EKG/Röntgen) als Add-ons / Premium

⬜ Protokoll-/Uni-Modus als Differenzierer (später, aber stark)

# 4) Nächste 5 konkrete Schritte (empfohlen)

Premium UI Rollout: alle Hauptscreens konsequent auf Pastellwelten (ThemedScreen) + neue Komponenten (Card/Chip/SelectField/VButton/ChatBubble) umstellen; danach ChatComposer/Inputs im selben Stil.

Streak + Badges: Tagesziel (Fall + Drill) weiter polieren + 3–5 einfache Badges (DDx/Red Flags/etc.) – sichtbar auf Home & Progress.

Credits & Lizenzen: neuer Screen „Credits & Lizenzen“ + Info-Dialog in EKG/Röntgen/Illustrationen (CC BY sauber).

Onboarding: 45-Sekunden Flow (Fach → Prüfungsdatum → Zeitbudget → Start 1. Fall) + Home-Headline (Wedge) + „Start in < 60s“ CTA.

Content: 10 Pilot-Fälle in der Wedge-Nische (A-Grade) + Model Answer (45–60s) + Feedback-Button pro Fall.

# Anhang A: Assets & Lizenz-Notizen (für EKG/Röntgen/Illustrationen)

Hinweis: Die folgenden Punkte sind eine Arbeitsnotiz aus bisherigem Research und sollten vor Release final verifiziert werden.

PTB-XL (PhysioNet): CC BY 4.0 – Attribution + Lizenzlink + Änderungen nennen.

NIH Chest X-ray (ChestX-ray14): laut Doku keine Restriktionen, aber Attributionsanforderungen (NIH + Paper).

Servier Medical Art: CC BY 4.0 – Attribution, kein Eindruck von „endorsed by Servier“.

Empfehlung: keine Hotlinks. Stattdessen Asset-Pipeline + eigenes CDN/Storage + Credits-Seite in der App.

A) CasePrep-Parity, die wir schon teilweise vorbereitet haben (aber noch “fertig” machen müssen)

- 🟡 Leitsymptom-Modus: UI/Screen da → jetzt noch Cluster/Filter/Random-Pools + sauberes Mapping „Leitsymptom → passende Fälle“.

- 🟡 Examenssimulation („4 Fälle am Stück“) + ExamResult: Screens/Navi da → jetzt noch Flow-Logik(Fallkette, Gesamtscore, Schwächenliste, Abschluss-Debrief).

- 🟡 EKG-/Röntgen-Trainer: Module/Screens da („Coming Soon“/Platz reserviert) → als nächstes didaktischer Analysepfad + kuratiertes Startset.

B) KI-/Skalierungs-Architektur (aus der Konkurrenz-ToDo), als eigener Block im Plan

- ⬜ Case-Blueprint statt nur Case-Text (Leitsymptom, Red Flags, Must-not-miss, erwartete Fragen/Befunde, Minimum-Management).

- ⬜ Generator für Varianten aus Blueprints (Alter/Komorbiditäten/Befund-Set/Trigger-Sätze), damit wenige Blueprints viele Fälle ergeben.

- ⬜ Scoring Engine als Rubrik (Struktur/Red Flags/Priorisierung/Kommunikation/Management) statt nur Keywords.

- ⬜ Knowledge-Layer getrennt (Leitlinien/Stand/Quellen) → später RAG möglich, ohne UI neu zu bauen.

# 5) Übergabe an nächsten Chat (kurzer Arbeitsmodus)

Ziel: im nächsten Chat ohne Kontextverlust weiterarbeiten (UI-Rollout + restliche Screens).

Arbeitsweise: Ich kann nicht programmieren – bitte immer komplette Dateien liefern (Copy/Paste), keine kleinen Snippets.

Bei UI-Tasks: zuerst die aktuellen Datei-Inhalte aus dem Projekt posten lassen, dann eine komplette, fehlerfreie Ersatzdatei zurückgeben.

Technischer Kern: Pastellwelten laufen über ThemedScreen + sectionTheme.ts + SectionThemeContext.tsx; Screen.tsx unterstützt backgroundColor.

Komponenten-Status: Chip/SelectField/VButton/Card/ChatBubble sind bereits auf „premium“ umgebaut.

Offen: FeedbackScreen, DrillPlayerScreen, PlanScreen, EKG/Röntgen Screens auf ThemedScreen umstellen; ChatComposer optisch aufwerten; Action-Hygiene (1 Primary CTA pro Screen).

Wenn Import-Fehler: zuerst Dateinamen prüfen (sectionTheme.ts), dann Pfade angleichen (kein Mix aus ../theme und ../theme/colors, wenn ../theme nicht gepflegt wird).