VivaMed – Status, Release-Checklist & Roadmap (aktualisiert)

Stand: 28.12.2025 · Fokus: Überblick, was fertig ist, was nicht mehr nötig ist, und was bis „release-ready“ fehlt.

# 1) Ziel der App (kurz)

VivaMed ist eine Voice-first Lernapp, die Medizinstudierende gezielt besser in der mündlichen Prüfung macht: realistische Fallsimulation in klaren Phasen (Einstieg/Anamnese → DDx → Diagnostik → Therapie/Management → Abschluss) mit anschließendem prüfungsnahen Debrief (Score, Beispielsätze, wichtigste Verbesserungen). Differenzierung: ein Prüfungs‑Coach mit täglichen Micro‑Drills, der Schwächen erkennt (z.B. Red Flags, Priorisierung, Struktur, Kommunikation) und genau die Übungen liefert, die messbar schneller/sicherer machen.

# 2) Was die App aktuell schon kann (✅ fertig / produktionsnah)

## 2.1 Core-Loop (Home → Simulation → Feedback → Drills/Progress)

✅ Home als Coach: „Heute · 10 Minuten“ (empfohlener Fall + Drill), inkl. Neu würfeln und Plan‑Shortcut.

✅ Simulation: Timer pro Runde, Phasenlogik, Difficulty‑abhängige Unterbrechungen, Voice‑Modus (TTS), Prüferprofile sichtbar.

✅ Examiner-/Coach‑Engine v1: Follow‑ups (Fokusfragen), Eskalation (Level 1–3), typische Fehler triggern Zwischenfragen.

✅ Feedback: Gesamt‑Score + Phasen‑Scores, 3× Good / 3× Fix inkl. Beispielsätzen, Pflichtpunkte als Checkliste, 1‑Tap Drill Start.

✅ Lokale Speicherung: Sessions (Progress), Drills (Training), Plan/Settings (Prüfungsdatum etc.).

## 2.2 Training/Drills

✅ Training‑Screen (V2): Empfohlen‑Card (Fokus‑Skill), Filter (Fokus/Offen/Fach), Liste deiner Drills, 1‑Tap Start.

✅ DrillPlayer‑Navigation vorhanden (Training → DrillPlayer).

✅ Plan‑Integration: Drill wird als „heute erledigt“ markiert (Tagesziel).

## 2.3 Fortschritt & Retention (lokal)

✅ Progress‑Screen (V1): Übersicht, Filter nach Fach, Skills (DDx/Diagnostik/Management/Kommunikation/Red Flags), letzte Sessions.

✅ Streak‑System + Badges (lokal, AsyncStorage): Tagesziel = 1 Fall + 1 Drill; Badges: first_goal, 3er/7er Streak, 14/30 Tage; Seen/Unseen‑Popups.

## 2.4 Trainer‑Module (UI + Navigation)

✅ TrainerHub‑Screen als Einstieg (Drills, EKG, Röntgen).

✅ EKG‑Trainer Screen (Coming Soon UI) inkl. Chips/Outline (Rhythmus/Achse/Intervalle/ST‑T/ACS).

✅ Röntgen‑Trainer Screen (Coming Soon UI) inkl. Chips/Outline (Thorax/Frakturen/Pneu/Stauung/Fehlprojektion).

🟡 Content‑Grundstock: erste Beispielfälle/Content‑Skizzen für EKG und Röntgen sind bereits erstellt (z.B. VHF, STEMI, Hyperkaliämie; Pneu, Stauung, Pleuraerguss, Pneumonie, Fraktur).

## 2.5 UI/Designsystem (Thema abgeschlossen)

✅ ThemedScreen + SectionThemeContext: Section‑Tints + Background‑Wash für konsistentes „Premium“‑Feeling.

✅ Komponenten: Card (weich, Schatten, optional Akzentkante), VButton (CTA/Outline/Ghost), Chip, SelectField (Picker‑Box), ChatBubble (Prüfer/Du/System).

✅ Screens optisch vereinheitlicht: Home, Training, Progress, Simulation‑Header, TrainerHub, Credits.

## 2.6 Credits & Datenschutz (Basis)

✅ Credits‑Screen: Educational Disclaimer + Datenschutz‑Kurzfassung + strukturierte Credits‑Sektionen mit Links.

✅ Empfehlung im Code: später separaten „Medical Disclaimer“ in Settings/Onboarding sichtbar machen.

# 3) Was NICHT mehr gemacht werden muss (erledigt / nicht erneut anfassen)

✅ Grundlegendes UI‑Re‑Design (Cards/Buttons/Theming) ist erledigt – kein weiteres Design‑Refactoring nötig, außer optionalem Polish.

✅ Navigation‑Stack steht (Home, Simulation, Feedback, Training, Progress, TrainerHub, EKG, Röntgen, Plan, Credits, Onboarding, DrillPlayer etc.).

✅ Lokale Datenlayer (Sessions/Drills/Plan/Streak) sind vorhanden und in Screens genutzt.

# 4) Was bis „release-ready“ noch fehlt (konkret)

## 4.1 Content & Lernwert

⬜ Fallbank ausbauen: pro Fachrichtung genügend prüfungsreife Fälle (Vignette, Pflichtpunkte, typische Nachfragen).

⬜ EKG‑Trainer: Beispielfälle in eine echte Drill‑Engine überführen (neues EKG, Lernpfad, Sammlung).

⬜ Röntgen‑Trainer: Beispielfälle in eine echte Drill‑Engine überführen (neues Bild, Schema, Sammlung).

⬜ Untersuchungs‑/Befund‑Bibliothek (Text‑Befunde zuerst): Labor, BGA, EKG‑Befund, Röntgen/CT‑Befund – damit Simulationen „Ergebnisse“ liefern können.

## 4.2 Qualität & Produktreife

⬜ DrillPlayer & ChatComposer optisch finalisieren (Design‑System anwenden, Abstände, Schatten, States).

⬜ Edge‑Cases: Timer/Navigation (Back‑Behavior), App‑Restart/Resume, Storage‑Fehler, leere Datenstände.

⬜ Testplan: Smoke‑Tests pro Screen, manuelle Regression (iOS/Android), Performance (FlatList/Storage).

⬜ Copy: Onboarding‑Texte, Microcopy, Fehlermeldungen, leichtere Sprache wo nötig.

## 4.3 Monetarisierung & Analytics (falls geplant)

⬜ Preis/Paywall definieren (z.B. Abo) + Feature‑Gating (z.B. nur X Fälle/Tag free).

⬜ Minimal‑Analytics (ohne PHI): Funnel (Start Simulation → Feedback → Drill), Retention (D1/D7), Crash‑Reporting.

## 4.4 Rechtliches & Compliance (Assets/Daten)

⬜ Vor Release: finale Lizenzprüfung pro Dataset/Asset (inkl. Download‑Terms archivieren) + Attribution‑Texte final in Credits.

⬜ Privacy‑Policy/Impressum/Disclaimer‑Texte final (App ersetzt keine medizinische Beratung).

⬜ Falls Bilddaten ausgeliefert werden: prüfen, ob Weiterverteilung (Redistribution) erlaubt ist (nicht nur Nutzung).

# 5) Langfristige Vision: KI‑Prüfer + Untersuchungs‑Engine

Langfristig soll VivaMed eine echte Prüfungssimulation als Gespräch liefern: eine KI übernimmt den Prüfer, reagiert auf deine Antworten, stellt Rückfragen, kann Fragen beantworten und führt das Gespräch logisch und themenübergreifend fort – abhängig davon, was du sagst und wie du argumentierst.

## 5.1 Verhalten der KI im Prüfungsgespräch (Zielbild)

KI merkt sich den Gesprächskontext und baut darauf auf (keine starren Skripte).

Antwortet auf Rückfragen („Was meinen Sie mit…?“) und kann unklare Antworten präzisieren lassen.

Steuert Phasen dynamisch: bei unsicherer DDx früher in Diagnostik, bei Red Flags sofort in Management.

Stellt themenübergreifende Anschlussfragen (z.B. Medikation → Nebenwirkungen → EKG‑Interpretation).

Bewertet laufend: Struktur, Priorisierung, Sicherheit, Kommunikation – und passt Schwierigkeit/Tempo an.

## 5.2 Untersuchungen veranlassen (Labore/EGK/Radiologie)

Du kannst Untersuchungen anfordern (Labor, BGA, EKG, Röntgen/CT, Sono etc.).

Die App liefert passende Ergebnisse (zunächst als strukturierte Text‑Befunde, später auch mit Bildern).

Die KI nutzt die Ergebnisse im Gespräch und fragt gezielt weiter („Wie interpretieren Sie…? Was folgt daraus?“).

Wichtig: klare Grenzen/Regeln (nicht „alles bestellen“), z.B. Kosten‑/Zeit‑Constraints wie in der Prüfung.

## 5.3 Technische Skizze (für später)

LLM als Prüfer + Tool‑Calling: Tool „order_test“ liefert Befunddaten aus einer kuratierten Befund‑Bibliothek.

RAG/Content‑Layer: Fälle, Leitlinien‑Snippets, Prüfungsprotokoll‑Stil je Uni (wenn gewünscht).

Safety/Guardrails: medizinische Disclaimer, kein klinischer Einsatz, Logging/Moderation.

# 6) Assets & Lizenzen – aktueller Stand (bitte vor Release final verifizieren)

Hinweis: Dies ist keine Rechtsberatung. Unten ist eine recherchierte Arbeitsgrundlage. Vor Veröffentlichung sollte die finale Lizenzlage der tatsächlich verwendeten Dateien/Versionen geprüft und archiviert werden.

## 6.1 PTB‑XL (PhysioNet)

Link: https://physionet.org/content/ptb-xl/1.0.3/ (Lizenz/Terms auf der Dataset-Seite prüfen; Stand kann sich ändern).

Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).

Pflichten: Attribution (Autor/Quelle), Lizenzlink, Änderungen kennzeichnen; keine zusätzlichen Restriktionen.

Empfehlung: Attribution in Credits + in Dataset‑README im Repo; keine Hotlinks, sondern eigene Asset‑Pipeline.

Quelle: PhysioNet‑Datasetseite (PTB‑XL).

## 6.2 Servier Medical Art

Link: https://smart.servier.com/terms-of-use/ (Terms of Use / Attribution‑Hinweise).

Lizenz: CC BY 4.0 (kommerziell möglich).

Pflichten: korrekte Attribution, Lizenzlink, Änderungen nennen; keine Endorsement‑Anmutung („nicht von Servier empfohlen“).

Empfehlung: Servier‑Attribution prominent in Credits; bei modifizierten Assets „adapted from…“.

Quelle: Servier Medical Art Terms of Use.

## 6.3 NIH Chest X‑ray (ChestX-ray14)

Paper (Referenz): https://arxiv.org/abs/1705.02315 (beschreibt Dataset und Download‑Hinweise).

Hinweis: Offizielle Download‑Terms/README der Bezugsquelle vor Release archivieren (Redistribution prüfen).

Status: öffentlich verfügbares Dataset; in der Praxis wird üblicherweise das Paper zitiert/attribuiert.

Achtung: Eine eindeutig veröffentlichte Standard‑Lizenz (z.B. CC BY) ist nicht überall klar auffindbar – daher vor Release zwingend offizielle Terms der Download‑Quelle prüfen.

Sicherheits‑Ansatz: immer NIH + Paper zitieren, keine Hotlinks; Download‑Terms/README in der Release‑Doku archivieren; Redistributability prüfen (darf die App die Bilder ausliefern?).

Quelle: Paper/Repository‑Hinweise (Wang et al., ChestX‑ray Dataset).

## 6.4 Praktische Release‑Checkliste für Assets

Für jedes Asset/Dataset: Lizenz/Terms als PDF/Screenshot archivieren (mit Datum/Version).

Attribution‑Text final formulieren (Quelle, Autoren, Lizenz, Link, Änderungen).

Keine Hotlinks in App; Assets über eigene Pipeline/CDN oder lokal bündeln.

In der App: Credits‑Screen + ggf. separates „Licenses“‑Sheet (Stores mögen Klarheit).

# 7) Empfohlene nächste Schritte (damit es vorangeht)

Content‑MVP definieren: Wie viele Fälle pro Fachrichtung reichen für einen ersten Release?

Untersuchungs‑Engine v0: Text‑Befunde (Labor/EGK/Röntgen) als JSON‑Bibliothek + UI zum „Anfordern“ im Gespräch.

EKG/Röntgen: vorhandene Beispielfälle in eine kleine Drill‑Route integrieren (Buttons aktivieren, 10–20 Kernfälle).

DrillPlayer & ChatComposer finalisieren (Design‑System anwenden) + Smoke‑Tests.

Rechtliches finalisieren: Lizenzen/Attribution/Privacy/Disclaimer (ggf. juristisch gegenprüfen).