VivaMed – Übergabe- & Statusdokument (AKTUELL)

Stand: 01.01.2026 • Zweck: Übergabe an einen neuen Chat/Entwicklungs-Partner (ohne Vorwissen)

# 1) Kurzüberblick: Was ist VivaMed?

VivaMed ist eine Expo/React-Native App (iOS via Expo Go, später iOS+Android Builds), die medizinische Prüfungssimulationen anbietet:

Home: Start-Konfiguration + Tagesplan (1 Fall + 1 Drill) + Serverstatus

Simulation: Chat-basierte Prüfungssimulation (rule-based Prüfer ODER Server-KI-Prüfer)

Feedback: rule-based Checklisten-Feedback + optionaler KI-Coach-Report (Server)

Training/Drills: kurze Wiederholungs-Drills (2–3 Minuten) aus dem Feedback

Plan: Lernplan-Einstellungen (Prüfungsdatum, Tage/Woche, Wahl-/Losfach inkl. Innere-Unterfächer)

# 2) Architektur (High-Level)

## App (React Native / Expo)

Code: /src

Screens: /src/screens/*.tsx (Home, Plan, Simulation, Feedback, Settings, …)

Logic/Stores: /src/logic/* (AsyncStorage, Plan-Logik, Sessions, AI-Client, …)

Theme/UI: /src/theme/* und /src/components/* (Card, VButton, SelectField, Chip, …)

## Server (Node)

Ein Node-Server liefert KI-Funktionen (Prüfer-Turns + Feedback-Report) und wird von der App über HTTP angesprochen.

Ordner: /server

Port: 8787 (Standard)

Endpoints: /health, /api/examiner-turn, /api/feedback-report

Wichtig für Expo Go am iPhone: Base-URL muss die Mac-IP im WLAN sein (nicht localhost).

# 3) Aktueller Stand: Was funktioniert jetzt?

App startet stabil (Expo) und Navigation läuft (Stack ohne Native Header).

HomeScreen zeigt Tagesplan + Start-Einstellungen + Server-Status-Chip + "Server testen (/health)".

PlanScreen funktioniert inkl. Prüfungsdatum (YYYY-MM-DD), Tage/Woche-Slider, Wahl-/Losfach + Innere-Unterfächer Collapsibles.

SettingsScreen existiert: Server-URL speichern + /health testen + Beispiel-IP einfügen.

SimulationScreen läuft: Timer, Phasen, Unterbrechungen (ab Difficulty), Investigations, Voice via Expo Speech.

AI-Prüfer ist angebunden (fetchExaminerTurn) und hat Fallback auf lokalen rule-based Prüfer.

FeedbackScreen speichert Session + Drills (rule-based) und kann optional einen KI-Report vom Server laden (fallback: offline).

# 4) Wichtige Änderungen/Ergebnisse aus unserer gemeinsamen Arbeit (31.12.2025–01.01.2026)

Diese Punkte sind explizit dokumentiert, damit ein neuer Chat sofort Kontext hat:

## UI/Navigation

Neuer SettingsScreen (Server-URL UI) + Route "Settings" im AppNavigator.

HomeScreen Header erweitert: Buttons "Plan" + "Einstellungen" (statt nur Plan).

PlanScreen überarbeitet: UI stabil, TS/Style-Konflikte (typography/spread) entschärft, Innere-Unterfächer als Collapsible.

## Server-URL / Connectivity

appSettings.ts erweitert/ausgebaut: aiBaseUrl in AsyncStorage, Normalisierung (http://, trailing slashes), Helper getAiBaseUrl() + pingServerHealth().

aiExaminer.ts und aiFeedback.ts nutzen die aiBaseUrl aus den AppSettings (kein Hardcoding mehr in diesen Dateien).

HomeScreen zeigt Server-URL und kann /health testen.

## Bugfixes & Quality-of-life

Mehrere TypeScript-Fehler ("Object literal may only specify known properties", doppelte Style-Props) wurden durch saubere Typ-/Style-Anpassungen behoben.

TodayPlan-Erzeugung auf Home/Plan so angepasst, dass immer die frisch geladene cfg verwendet wird (kein stale state).

# 5) Was ist noch offen / known issues?

## Technische Schulden

SimulationScreen hat aktuell noch eine harte Konstante AI_BASE_URL + USE_AI_EXAMINER=true. Ziel: ausschließlich AppSettings.aiBaseUrl verwenden (single source of truth).

Fehler-/Offline-UX: Bei Server-Ausfall ist Fallback vorhanden, aber UI könnte klarer zeigen, dass gerade lokal gearbeitet wird (Toast/Chip).

Typing/Concurrency: AI Requests sollten ggf. abgebrochen werden können (AbortController), um Doppel-Responses zu vermeiden.

## Produkt/Content

Fall-Content: Qualität/Abdeckung der Fälle und Checklisten ist entscheidend für Verkaufbarkeit (Content-Pipeline, Redaktion, QA).

KI-Prompts/Guardrails: Konsistenz, Halluzinationen, Patientensicherheit (Disclaimer, keine Therapieanweisung ohne Kontext).

## Release/Plattform

Android-Support: App ist Expo/React Native → grundsätzlich cross-platform; es fehlen aber echte Android-Tests (UI/Keyboard/Voice/Speech).

Build & Distribution: EAS Build/Store-Submission noch nicht finalisiert (Signierung, Build Profiles, CI).

Abo-Modell: Paywall, Login/Account, Receipt Validation, Entitlements (z.B. via RevenueCat) sind noch nicht implementiert.

Datenschutz/Compliance: Impressum/Datenschutz, Telemetrie, Speicherung von Chat-Logs (PII), Löschkonzept.

# 6) Nächste sinnvolle Schritte (konkret, in Reihenfolge)

Single Source of Truth: SimulationScreen so umbauen, dass baseUrl immer aus appSettings (getAiBaseUrl) kommt. Hardcoded AI_BASE_URL entfernen.

SettingsScreen UX: optional "Test + speichern" in einem Schritt; Hinweistext kürzen; Validierung (IP/Port) verbessern.

Android Smoke-Test: Expo Go auf Android-Gerät/Emulator → Voice/Speech, Keyboard, Layout, Networking prüfen.

Stabiler KI-Modus: Server-Timeouts, Retries, klare Fehlermeldung im UI; Logging für Debug.

Paywall-Planung: Feature-Definition 'Free vs Pro' (z.B. Free = rule-based Fälle, Pro = KI-Prüfer + KI-Report + mehr Fälle).

Account + Abo: Auth (z.B. Email/Apple/Google) + Abo-Entitlements (RevenueCat empfohlen) + Basic Paywall-Screen.

EAS Build + TestFlight (iOS) / Internal Testing (Android): echte Builds testen, Crash/Analytics hinzufügen (Sentry o.ä.).

# 7) Roadmap: „verkaufbare Version“ – realistische Meilensteine (20h/Woche, 1 Person)

Große, „gescheite“ Version bedeutet: nicht nur Features, sondern Stabilität, Content, Paywall, und saubere Builds.

## Phase A – Technisch stabiler „Alpha“ (ca. 4–6 Wochen)

AI_BASE_URL vollständig über Settings steuerbar (AppSettings überall).

Server-Connectivity robust + gute Fehlermeldungen.

Android-Basis läuft ohne grobe UI-Bugs.

EAS Build funktioniert (Dev/Preview).

## Phase B – „Closed Beta“ (ca. weitere 6–10 Wochen)

Paywall/Entitlements integriert (z.B. RevenueCat) + einfache Account-Lösung.

Content: genug hochwertige Fälle/Checklisten für Beta-Tester (Qualität > Quantität).

KI-Qualität & Kostenkontrolle (Rate limits, Token budget, Caching wo sinnvoll).

Analytics/Crash-Reporting + Feedback-Kanal in der App.

## Phase C – Erste verkaufbare v1 (ca. weitere 6–12 Wochen)

Store-ready iOS + Android (TestFlight + Play Console), Abo-Flow end-to-end getestet.

Onboarding, Pricing, klare Value Proposition, rechtliche Seiten (Datenschutz/Impressum/Disclaimer).

Support/FAQ + basic In-App Hilfe.

Grobe Orientierung: Wenn du kontinuierlich 20h/Woche investierst und der Server stabil ist, ist eine erste verkaufbare v1 häufig in ~4–7 Monaten erreichbar. Das kann schneller gehen, wenn Content/Paywall minimal gehalten wird – oder länger, wenn „groß“ heißt: sehr viel Content + starke UX + Qualitätssicherung.

# 8) Wichtige Dateien (Quick-Map)

Navigation: src/navigation/AppNavigator.tsx (Route "Settings" hinzugefügt)

Home: src/screens/HomeScreen.tsx (Plan + Einstellungen Buttons, Serverstatus, TodayPlan)

Plan: src/screens/PlanScreen.tsx (Prüfungsdatum, Tage/Woche, Wahl-/Losfach)

Settings: src/screens/SettingsScreen.tsx (aiBaseUrl speichern/testen)

Simulation: src/screens/SimulationScreen.tsx (AI-Prüfer + Fallback, Voice, Investigations)

Feedback: src/screens/FeedbackScreen.tsx (rule-based + optional KI-Report)

App Settings/Storage: src/logic/appSettings.ts

AI Client: src/logic/aiExaminer.ts, src/logic/aiFeedback.ts

Plan Store: src/logic/planStore.ts

Server: server/index.js, server/escalations.js

# 9) Runbook (wie startet man es schnell)

## App

Im Projektordner: npm install (falls nötig)

Start: npx expo start

iPhone: Expo Go → QR scannen (gleiches WLAN)

## Server

In /server: npm install

Start: node index.js (oder npm run start, je nach package.json)

Test: http://<MAC-IP>:8787/health muss OK liefern

Wenn iPhone den Server nicht erreicht: fast immer WLAN/IP/Firewall/Port.

# 10) Dinge, die erst im Laufe der Arbeit zusätzlich aufgekommen sind (nicht in der ursprünglichen ToDo-Liste)

Server-URL UI (SettingsScreen) statt Hardcoding → extrem wichtig für Expo Go + spätere Nutzer.

Home-Serverstatus + /health Testbutton für Debug ohne Terminal.

Collapsible-Auswahl für Innere-Unterfächer (Home + Plan).

Mehrere TS-Stolpersteine (Style spreads / Object literal properties) → Guidelines: möglichst wenig Spread in Styles, lieber explizit setzen.

Klarer Plan für "single source of truth" der Server-URL (Settings → aiExaminer/aiFeedback/Simulation).