VivaMed – Übergabe- & Statusdokument

Stand: 30.12.2025 · Zweck: Übergabe an einen neuen Chat/Entwicklungs-Partner

# 1) Kurzprofil

| Produktidee | M3-Vorbereitung per Fallsimulation („Prüfungsgespräch“), adaptiv + Drills + Plan. |
| --- | --- |
| Tech-Stack | React Native (Expo), TypeScript, AsyncStorage, React Navigation. |
| Zielgruppe | Medizinstudierende im PJ/M3 (Fokus: mündliche Prüfung). |
| MVP-Logik | Pro Lerntag: 1 Fall + 1 Drill (Streak/Badges). |
| Projektordner | ~/Documents/VivaMed (WICHTIG: Befehle immer im Ordner mit package.json ausführen). |

# 2) Entwickeln & QR-Code (Expo Go)

Standard-Start (im Projekt-Root):

cd ~/Documents/VivaMed

npx expo start --tunnel

Alternative bei „komischem“ Metro/Cache:

npx expo start --clear

Typische Fehler & Fixes:

„ConfigError: expected package.json path … does not exist“ → du bist im falschen Ordner (z.B. src). Erst in den Projekt-Root wechseln.

Kein Handy-Connect/QR geht „plötzlich“ nicht → Server neu starten, ggf. --tunnel nutzen, sicherstellen dass Handy & Mac Internet haben.

Wenn Picker/Modal-Interaktionen hängen: App komplett neu laden (Expo Go: Reload) und ggf. Metro neu starten (--clear).

# 3) Was im MVP aktuell schon funktioniert (produktnah)

✅ Home als Coach („Heute · 10 Minuten“): empfohlener Fall + Drill, Neu würfeln, Plan-Shortcut.

✅ Simulation: Phasenlogik (intro → ddx → diagnostics → management → closing), Difficulty-abhängiger Timer, Prüferprofile.

✅ Feedback: Scores + Good/Fix-Beispiele + Checkliste der Pflichtpunkte + 1‑Tap Drill Start.

✅ Training: Drill-Liste mit Filtern, „Empfohlen“-Card, Drill-Flow (Training → DrillPlayer).

✅ Plan: Prüfungsdatum, Tage/Woche, heutiger Fall/Drill (inkl. „erledigt“-Status) + Generalprobe-Woche.

✅ Progress: Sessions/Skills-Übersicht + Streak-System + Badges (lokal via AsyncStorage).

✅ Theming: ThemedScreen + SectionThemeContext (Pastell-Tints pro Bereich, Premium-Look).

✅ TrainerHub + Coming-Soon Screens: EKG-Trainer und Röntgen-Trainer (UI vorhanden).

# 4) Änderungen/Neues seit dem letzten Checklist-Dokument (28.12.2025)

✅ UX-Fix: „Einstellungen“ auf Home sind jetzt ein Modal/Bottom-Sheet statt unten auf der Seite (kein „nichts passiert“-Moment).

✅ Innere Medizin: Unterfach-Auswahl in den Einstellungen (z.B. Kardiologie, Pneumologie …) – aktuell als Filter/Hook vorbereitet.

✅ Fachrichtungen zentralisiert: Neue Konstante FACHRICHTUNGEN (src/logic/fachrichtungen.ts). Onboarding/Plan nutzen diese Liste.

✅ SelectField repariert: Picker-Felder öffnen wieder zuverlässig (SelectField.tsx angepasst).

✅ Expo/Terminal-Workflow dokumentiert: Start immer im Projekt-Root; QR-Code via npx expo start (ggf. --tunnel / --clear).

🟨 Subfach-Filter für Innere in der Fallauswahl: UI/Config da – Cases müssen noch mit subfach getaggt werden, damit es echte Filterwirkung hat.

# 5) Bekannte offene Punkte / typische Stolpersteine

Inkonsistenz: Einige Screens nutzen noch harte Fachrichtungen-Arrays (Home), andere FACHRICHTUNGEN (Onboarding/Plan). → Vereinheitlichen.

TypeScript: Wenn innereSubfach in Config genutzt wird, muss SessionConfig in src/types.ts ein optionales Feld innereSubfach?: string bekommen.

Cases: Aktuell haben CaseTemplate-Objekte kein standardisiertes Feld subfach. → Für Innere-Fälle einführen und pflegen (z.B. subfach: 'Kardiologie').

Neue Fachrichtungen sind (noch) nicht mit Fällen befüllt. UX sollte „Coming Soon“/„Noch keine Fälle“ sauber anzeigen.

# 6) ToDo-Backlog (priorisiert)

Prio A – als Nächstes (damit die neue Innere-Unterfach-Funktion sinnvoll wird):

⬜ SessionConfig erweitern: innereSubfach?: string (src/types.ts) + alle Call-Sites sauber typisieren.

⬜ CaseTemplate erweitern: optional subfach?: string (src/logic/cases.ts) und Innere-Fälle taggen (Kardio/Pneumo/Gastro/…).

⬜ Case-Picker/Plan-Generator: Filter nach innereSubfach unterstützen (falls gesetzt) – inkl. Fallback auf „all“.

⬜ Onboarding: Wenn „Innere Medizin“ gewählt → Unterfach-Auswahl einblendbar/aufklappbar (wie in Home).

Prio B – Inhalt & Produkt-Reife:

⬜ Fallbank ausbauen: pro Fachrichtung genügend prüfungsreife Fälle (Vignette, Pflichtpunkte, typische Nachfragen).

⬜ EKG-Trainer: Coming-Soon UI in echte Drill-Engine überführen (Beispielfälle/Scoring/Lernpfad).

⬜ Röntgen-Trainer: Coming-Soon UI in echte Drill-Engine überführen (Bilder/Schema/Scoring/Lernpfad).

⬜ Untersuchungs-/Befund-Bibliothek: zunächst Textbefunde (Labor, EKG-Befund, Röntgen/CT-Befund) – damit Simulation „Ergebnisse“ liefern kann.

⬜ Edge-Cases: Timer/Navigation (Back-Behavior), App-Restart/Resume, Storage-Fehler, leere Datenstände.

⬜ Copy/Fehlermeldungen: Onboarding-Texte, Microcopy, verständliche Hinweise („noch keine Fälle verfügbar“).

Prio C – Go-to-Market/Release:

⬜ Testplan: Smoke-Tests pro Screen + manuelle Regression (iOS/Android), Performance (FlatList/Storage).

⬜ Monetarisierung: Preis/Paywall + Feature-Gating (z.B. limitierte Fälle/Tag free).

⬜ Minimal-Analytics (ohne PHI): Funnel & Retention + Crash-Reporting.

⬜ Vor Release: finale Lizenzprüfung pro Dataset/Asset (Terms archivieren) + Credits final.

⬜ Privacy Policy/Impressum/Disclaimer final (App ersetzt keine medizinische Beratung).

# 7) Langfristige Vision (für spätere Iterationen)

KI-Prüfer: echtes Prüfungsgespräch, das auf Antworten reagiert, Rückfragen stellt, Themen verknüpft und adaptiv die nächste Frage wählt.

In der Simulation Untersuchungen anordnen (Labor, EKG, Radiologie, Sonographie) → Ergebnisse erscheinen im Chat → Gespräch geht weiter.

Mehrsprachigkeit/Kommunikationstraining (Patientenaufklärung, Aufklärungsgespräch, Teamkommunikation).

Personalisierung: Schwächen-Analyse → Plan & Drills werden gezielt vorgeschlagen (Coach 2.0).

# 8) Wichtige Dateien (Orientierung)

src/logic/appSettings.ts – Onboarding-Defaults (Fachrichtung/Modus), Prüfungsdatum, Tagesbudget.

src/logic/fachrichtungen.ts – zentrale Fachrichtungen-Liste (neu eingeführt).

src/logic/cases.ts – Fallbank + pickCase/Phasenlogik (hier subfach-Erweiterung einplanen).

src/components/SelectField.tsx – Picker/Dropdown-Field (repariert).

src/screens/HomeScreen.tsx – Coach-Home + Settings-Modal + Innere-Unterfach-Auswahl (UI/Filter vorbereitet).

src/screens/OnboardingScreen.tsx – Setup in 3 Steps (nutzt FACHRICHTUNGEN).

src/screens/PlanScreen.tsx – Plan/Prüfungsdatum/Generalprobe + Wahl-/Losfach.

src/logic/planStore.ts – Tagesplan-Generierung, „Drill done today“, Exam-Date Handling.

src/logic/streaks.ts – Badges/Streak-Logik (lokal).

# 9) Lizenzen & Credits (Kurzüberblick)

Servier Medical Art (CC BY 3.0): Attribution/Link im Credits-Screen erforderlich (Source + License).

PTB-XL (PhysioNet): Nutzung i.d.R. mit Citation/Attribution; Redistribution separat prüfen.

NIH ChestX-ray (ChestX-ray14): Nutzung i.d.R. mit Citation/Attribution; Redistribution separat prüfen.

Wichtig: Vor App-Store Release alle Terms (Download-Seiten/Screenshots/PDFs) archivieren und in Credits/Impressum referenzieren.

Hinweis: Dieses Dokument ist so geschrieben, dass ein neuer Chat/Partner ohne Kontext sofort weiterarbeiten kann.