# VivaMed – Übergabe- & Statusdokument (AKTUALISIERT)

Stand: 03.01.2026
Autorin: Julia Kerkhoff

## Zweck dieses Dokuments

Dieses Dokument ist ein vollständiges Übergabe- und Einarbeitungsdokument für einen neuen Chat / neuen technischen Sparringspartner.

⚠️ Wichtig: Es wird davon ausgegangen, dass der neue Chat KEIN Vorwissen über VivaMed, die Architektur oder die bisherige Problemlage hat.

Das Dokument enthält daher: - den funktionalen Stand der App - die technischen Entscheidungen - den Status der Monetarisierung - eine detaillierte Fehler- & Problemanalyse des zuletzt blockierenden Themas - klare, realistische Next Steps, die ein neuer Chat übernehmen soll

## 1. Was ist VivaMed?

VivaMed ist eine mobile Lern‑App für Medizinstudierende, entwickelt mit React Native + Expo.

Der Fokus liegt auf der Vorbereitung auf mündliche Prüfungen durch: - realistische Prüfungsgespräche - strukturiertes Feedback - kurze, hochfokussierte Trainings‑Drills

Ziel: möglichst nah an ein echtes mündliches Staatsexamens‑Gespräch herankommen.

## 2. Kernfunktionen (IST‑Stand)

### 🎓 Prüfungssimulation

- Chat‑basierte mündliche Prüfung

- Konfigurierbar nach:

  - Fachrichtung

  - Unterfach

  - Schwierigkeitsgrad

  - Prüfer‑Stil

- Gesprächsverlauf wird als Session gespeichert

### 🧠 Feedback

- Regelbasiertes Feedback (Struktur, Klarheit, Vollständigkeit)

- Optional: KI‑basiertes inhaltliches Feedback

### ⏱ Drills

- 2–3‑Minuten‑Kurzdrills

- Fokus auf typische Prüfungsfragen

- Timer + Strukturhilfe

### 🏠 Tagesplan

- Empfohlener Fall / Drill

## 3. Technischer Überblick

### Frontend

- Expo + React Native

- Navigation: Native Stack Navigator

- State: React State + AsyncStorage

- Keine User‑Accounts

- Monetarisierung vollständig lokal

### Backend (optional, lokal)

- Node.js Server

- Endpoints:

  - /health

  - /api/examiner-turn

  - /api/feedback-report

⚠️ Die App funktioniert auch ohne Server, nutzt dann aber nur lokale Logik.

## 4. Monetarisierung (AKTUELL UMGESETZT)

### Demo (kostenlos)

- max. 5 Simulationen gesamt

- 1 Drill

- kein erweitertes KI‑Feedback

### Pro

- Unbegrenzte Simulationen

- Alle Drills

- KI‑Feedback & Coach‑Report

- Fortschritts‑Tracking

👉 Technisch umgesetzt in: src/logic/appSettings.ts

## 5. Zentrale Architektur‑Entscheidungen

- ❌ Keine Accounts

- ❌ Kein Backend‑User‑State

- ✅ Alles lokal (AsyncStorage)

- ✅ Server optional, nicht zwingend

- ✅ Monetarisierungs‑Gates sind deep‑link‑sicher

## 6. Wichtige Dateien

- Navigation: src/navigation/AppNavigator.tsx

- Simulation: src/screens/SimulationScreen.tsx

- Feedback: src/screens/FeedbackScreen.tsx

- Training: src/screens/TrainingScreen.tsx

- Drills: src/screens/DrillPlayerScreen.tsx

- Settings: src/screens/SettingsScreen.tsx

- Paywall: src/screens/PaywallScreen.tsx

- App‑Settings & Monetization: src/logic/appSettings.ts

- KI‑Anbindung: src/logic/aiExaminer.ts

## 7. KRITISCHER BLOCKER – Server / KI‑Anbindung (SEPARATER ABSCHNITT)

### Ziel dieses Abschnitts

Dieser Abschnitt erklärt exakt, warum der KI‑Server aktuell nicht erreichbar ist, was bereits versucht wurde, und wo ein neuer Chat ansetzen muss.

### 7.1 Zielzustand

- Lokaler Server läuft auf Port 8787

- /health ist erreichbar

- App kann über Expo Go auf dem iPhone mit dem Server sprechen

- KI führt das Prüfungsgespräch in Echtzeit

### 7.2 Aktueller Status (Problem)

❌ Der Server ist nicht erreichbar

Beobachtung: - curl http://localhost:8787/health → Connection refused - lsof -nP -iTCP:8787 -sTCP:LISTEN → kein Prozess lauscht - App zeigt: Keine Verbindung

Das bedeutet eindeutig: > Der Server läuft aktuell nicht oder wurde beendet.

### 7.3 Wichtige Klarstellung

Es handelt sich nicht um: - ein Expo‑Problem - ein WLAN‑Problem - ein IP‑Problem - ein CORS‑Problem

➡️ Der Server‑Prozess selbst läuft nicht stabil oder gar nicht.

### 7.4 Was bereits versucht wurde

#### ✅ Erfolgreich

- ngrok korrekt installiert (v3.34.1)

- Auth‑Token gesetzt

- Health‑Endpoint war zeitweise erreichbar

#### ❌ Nicht erfolgreich / gescheitert

- ngrok http 8787 → keine stabile Forwarding‑URL

- Server scheint zu crashen oder gar nicht zu starten

- Port 8787 ist leer

### 7.5 Vermutete Ursachen

Mindestens eine der folgenden Ursachen ist sehr wahrscheinlich:

- Server wird gar nicht gestartet

- Server crasht direkt beim Start (fehlende ENV‑Variablen?)

- Falsches Working Directory beim Start

- Port 8787 wird im Code nicht korrekt gebunden

### 7.6 KONKRETER AUFTRAG AN DEN NÄCHSTEN CHAT

Bitte strikt in dieser Reihenfolge vorgehen:

- Server isoliert debuggen

  - Server manuell starten

  - Console‑Logs prüfen

  - Sicherstellen, dass app.listen(8787) wirklich ausgeführt wird

- Minimal‑Test bauen

  - Test‑Server mit nur /health

  - Kein KI‑Code

  - Kein ngrok

- Erst wenn lokal stabil:

  - dann ngrok

  - dann Expo Go

⚠️ Kein weiteres UI‑Debugging, bevor Schritt 1 nicht erfolgreich ist.

## 8. Neue Produkt‑Ziele (nach Lösung des Blockers)

- KI soll:

  - fachliche Fehler während des Gesprächs erkennen

  - bei Unklarheit nachhaken wie ein echter Prüfer

  - Sprachstil & Struktur live bewerten

- Statistiken & Progress ausbauen

- Verkaufsfähigkeit erhöhen (klare Value‑Proposition)

## 9. Fazit

VivaMed ist: - funktional weit entwickelt - monetarisierbar - architektonisch sauber

Der einzige echte Blocker ist aktuell: > ein instabiler bzw. nicht laufender lokaler Server

Dieses Dokument ermöglicht es einem neuen Chat, gezielt und ohne Wiederholungen genau an dieser Stelle weiterzumachen.

Ende des Dokuments